รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ.  2557

ครั้งที่  1/2557

วันที่  26  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2557

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

----------------------------------

เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       ขามสะแกแสง  ที่เคารพ  ทุกท่าน

ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2555  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2555  และได้แถลงนโยบายในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ.  2555  ครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.  นโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการทันที

1.1  ปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง  เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  แม่นยำ  โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ

1.3  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยี  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาตำบล  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.4  ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ  ให้สามารถใช้การได้ดี

2.  นโยบายหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2.1  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและบำรุงถนน  สะพาน  และทางระบายน้ำ

(2)  การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร    และขยายเขตประปาหมู่บ้าน

(3)  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้า

(4)  จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น

(5)  การติดต่อสื่อสาร

2.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  การจัดให้มีสถานที่สำหรับ        ออกกำลังกาย  และสวนสาธารณะ

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

(5)  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6)  การรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

(7)  การรณรงค์  และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน

(8)  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

2.3  นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม

(1)  ส่งเสริม  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2)  ส่งเสริม  ทำนุบำรุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

(3)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบล

2.4  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ

(2)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(4)  ดำเนินงานตามกฎหมาย  แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(5)  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างท้องถิ่น

2.5  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

(1)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(2)  พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม  การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

(3)  เสริมสร้างการดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า  การบริการและร้านค้าชุมชน

(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

2.6  นโยบายด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าตามแนวทางพระราชดำริฯ

(2)  สร้างจิตสำนึก  ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด

(3)  จัดหาสถานที่สำหรับทิ้งขยะ  และการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ำเสียในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2552  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง         ขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึงวันที่  30  กันยายน  2557         โดยมีรายละเอียด  สรุปได้  ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบำรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ

1. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่  1  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิม  สายหน้าโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (ขาม 3 ซอย 14)ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงที่นาของนางสาวยง  แป๊ะกลาง)  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  65,100  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่  52  บ้านนายวิสูตร  ยอดอาหาร  ไปทางทิศเหนือ  ถึงโรงเรียนขามสะแกแสง) (การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2557  ในการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2556  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕6  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  81,840 บาท (ก่อหนี้ผูกพัน)

3.  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  (เริ่มจากถนนลาดยาง  สายอำเภอขามสะแกแสง-อำเภอคง  (สาย  2150)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงบ้านเลขที่  184  (นายสมพร  เฉื่อยกลาง))  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  84,630  (ก่อหนี้ผูกพัน)

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิม  บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  ข้างบ้านเลขที่  5  (นางตุลา  ชฎารัตน์)  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขที่  35  (นายเพลา  แถลงกลาง))  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  81,840  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

5.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่  12  (ช่วงที่ 1  เริ่มจากบ้านเลขที่ 15 บ้านนางอิ่ม รวมกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบ้านเลขที่  18  บ้านนายนรินทร์  รักด่านกลาง

ช่วงที่ 2  เริ่มจากบ้านเลขที่  90 บ้านนายเทียม  เปลื้องกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบ้านเลขที่  38

บ้านนายดัด  เดชสันเทียะ)  ดำเนินการระหว่างวันที่  9 ก.ย. 57 - 25 พ.ย. 57  งบประมาณ  13,500  บาท

6.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่  14  (เริ่มจากถนน  คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่  117  (นางละมุล  จำรัสกลาง)  ไปทางทิศใต้  ถึงเขตวัดบ้านโนนหญ้าคา)  ดำเนินการระหว่างวันที่  22 พ.ค. 57 - 27 มิ.ย. 57  งบประมาณ  73,470  บาท

7.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14  (เริ่มจากถนน คสล. เดิม สายบ้านริมบึง-บ้านหนองจาน  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านเลขที่  128  (นายไล แถลงกลาง)  ถนนรอบสระน้ำบ้านริมบึง)  ดำเนินการระหว่างวันที่  9 มิ.ย. 57 - 27  มิ.ย. 57  งบประมาณ  56,730  บาท

8.  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 15  (เริ่มจากถนนลูกรังเดิมข้างบ้านเลขที่ 301  (บ้านนายมงคล  ดังกลาง)  ไปทางทิศเหนือ)  ดำเนินการระหว่างวันที่  10 ก.ย. 57-2 ธ.ค. 57  งบประมาณ  94,501  บาท

9.  โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด  (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจาน  หมู่ที่ 11)  (การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2557  ในการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2557  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕7  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)  ดำเนินการระหว่างวันที่  28 พ.ค. 57 - 7 ก.ค. 57  งบประมาณ  134,865  บาท

10.  โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด  (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ 9)  (การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2557 ในการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2557  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)  ดำเนินการระหว่างวันที่  28 พ.ค. 57 - 26 มิ.ย. 57  งบประมาณ  95,884  บาท

11.  โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด  (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านหนุก หมู่ที่ 4)  (การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2557  ในการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2557  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)  ดำเนินการระหว่างวันที่  28 พ.ค. 57 - 20 ส.ค. 57  งบประมาณ  71,000  บาท

12.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล. ข้ามลำห้วยฉลุง บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8

(การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2557 ในการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1

ครั้งที่  1/2557  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕7  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)  ดำเนินการระหว่างวันที่  28 พ.ค. 57 - 26 ก.ค. 57  งบประมาณ  388,000  บาท

13.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านด่านช้าง  หมู่ที่  6  (เริ่มจากบ้านเลขที่  33  นางสุรัตน์  สุวรรณกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบ้านเลขที่  6  บ้านนายสุดใจ  จงกล)       อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  129,735  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

14.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12

ช่วงที่ 1  เส้นศาลตาปู่  ไปทางทิศตะวันออก  (เริ่มจากบ้านเลขที่ 21 นางอิ่มจิตร  วรรณชัยทรัพย์

ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบ้านเลขที่  7  นายพร   ดังกลาง)  ดำเนินการระหว่างวันที่  5 ส.ค. 57 - 26 ส.ค. 57  งบประมาณ  112,251  บาท

1.2  แนวทางด้านแหล่งน้ำ  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และการขยายเขตประปา

15.  โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านคู  หมู่ที่  9  (ช่วงที่  1  ด้านทิศเหนือของสระน้ำวัดบ้านคู)  ดำเนินการระหว่างวันที่  6 พ.ย. 57 - 25 พ.ย. 57  งบประมาณ  98,500  บาท

16.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่  1  (ช่วงที่ 1  เชื่อมต่อท่อจากท่อเมนต์ประปาประจำหมู่บ้าน บ้านบุละกอ  หมู่ที่ 10  ข้างบ้านเลขที่ 533 (นางเช่า  พลัดกลาง)  ไปทางทิศเหนือ  ถึงเขตเทศบาลขามสะแกแสง ช่วงที่ 2  เชื่อมต่อท่อจากท่อเมนต์ประปา  (ช่วงที่1) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงบ้านนายสร้อย  มุ่งอ้อมกลาง)  ดำเนินการระหว่างวันที่  9 มิ.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57  งบประมาณ  52,089  บาท

17.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน สันติสุข  หมู่ที่  2  (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อเทศบาลขามสะแกแสง  บริเวณสหกรณ์ขามสะแกแสง (เยื้องหน้าโรงพยาบาลขามสะแกแสง) ไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านเลขที่  339  บ้านนายสว่าง  วรากลาง (ตลาดนัดโค-กระบือ))  อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  140,000  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

18.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่  5  อยู่ระหว่าง

ดำเนินการก่อสร้าง  งบประมาณ  140,000  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

19.  โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำ  บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  (เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว  (ได้รับมาตรฐาน  มอก.) พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตามระเบียบพัสดุ  งบประมาณ  140,000  บาท  (ก่อหนี้ผูกพัน)

1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ

-  โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านหนุก  หมู่ที่  4  (เริ่มจากถนนสายบ้านหนุก-บ้านโนนกระถินข้างบ้านนายนัฐชกิจ  จารึกกลาง  ไปทางทิศใต้ ถึงสุดเขต  อบต. ขามสะแกแสง)

(พร้อมติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า)  ไม่ได้ดำเนินการ

20.  โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  (เริ่มจากบ้านเลขที่ 71  (นายแสง  หวังกลุ่มกลาง)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงสุดเขต อบต.ขามสะแกแสง)  ดำเนินการระหว่างเดือน ก.ย. 57  งบประมาณ  196,392  บาท

21.  โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่ 13  (เริ่มจากถนนสายบ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13 ไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนสายบ้านหนองจาน  หมู่ที่ 11)  ดำเนินการระหว่างวันที่  10 มี.ค. 57 - 19 มิ.ย. 57  งบประมาณ  677,500  บาท

1.4  แนวทางด้านการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น

-

1.5  แนวทางด้านการสื่อสาร

22.  โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 -

30 ก.ย. 57  งบประมาณ  38,255  บาท

23.  โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  และ อบต. ขามสะแกแสง  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  65,700  บาท

24.  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด  โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอขามสะแกแสง  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  20,000  บาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  24  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  3,051,782  บาท

2.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV.

25. โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยหนาว  (งบกลาง)  ดำเนินการวันที่  9 ม.ค. 57  งบประมาณ  96,800  บาท

26.  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี  2557  ฝึกอมรมและศึกษาดูงาน

ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ดำเนินการระหว่างวันที่  1-3  เม.ย. 57  งบประมาณ  150,000  บาท

27.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2557  ดำเนินการวันที่  10 ม.ค. 57  งบประมาณ  150,000  บาท

28.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  8,486,600  บาท

29.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  843,000  บาท

30.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  18,000  บาท

2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

31.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี  2557  ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. 57  งบประมาณ  46,100 บาท

32.  โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน  และค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควัน  ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. 57  งบประมาณ  86,000  บาท

33.  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี  2557  ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค. 57 - พ.ค. 57  งบประมาณ   6,950  บาท

34.  โครงการจัดซื้อหลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว  และค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค. 57 - พ.ค. 57  งบประมาณ  41,322  บาท

35.  ส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อบต. ขามสะแกแสง  ดำเนินการวันที่  23 เม.ย. 57  งบประมาณ  90,000  บาท

36.  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ดำเนินการวันที่  19 ก.ย. 57  งบประมาณ  10,990  บาท

37.  โครงการอุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม.  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  150,000  บาท

2.3  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

38. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมา  งบประมาณ  1,800,000  บาท

39.  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาโท ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 -  30 ก.ย. 57  งบประมาณ  15,000  บาท

40.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก ดำเนินการวันที่  18 ก.พ. 57  งบประมาณ  30,000  บาท

41.  อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  ดำเนินการวันที่  18 ก.พ. 57  งบประมาณ  30,000  บาท

42.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  ดำเนินการวันที่  18 ก.พ. 57  งบประมาณ  30,000  บาท

43.  อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน  ดำเนินการวันที่  18 ก.พ. 57  งบประมาณ  30,000  บาท

44.  อุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขามสะแกแสง  ดำเนินการวันที่  18 ก.พ. 57  งบประมาณ  50,000  บาท

45.  อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนุก ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  264,000  บาท

46.  อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  332,000  บาท

47.  อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  328,000  บาท

48.  อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน             บ้านหนองจาน  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  688,000  บาท

49.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  บ้านหนุก  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  120,120  บาท

50.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  บ้านหญ้าคาโนนแจง  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  151,060  บาท

51.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์)  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ   149,240  บาท

52.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองจาน  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  313,040  บาท

53.  อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุก  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  49,825  บาท

54.  ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุก  ดำเนินการระหว่างวันที่   1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  96,557  บาท

55.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง  ดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. 57  งบประมาณ  45,534  บาท

2.4  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ  และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  และสวนสาธารณะ

56.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง  ดำเนินการระหว่าง  เดือน ส.ค. 57  งบประมาณ  9,116  บาท

57.  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ขามสะแกแสง  เกมส์” ครั้งที่  10  ประจำปี  2557  ดำเนินการระหว่างวันที่  20 ก.พ. 57 - 16 มี.ค. 57  งบประมาณ  150000 บาท

58.  โครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน     จำนวน 15 หมู่บ้าน  ดำเนินการวันที่  16 มี.ค. 57  งบประมาณ  69,080  บาท

59.   โครงการกีฬาสัมพันธ์  วันท้องถิ่นไทย  ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2557  ดำเนินการระหว่างวันที่  7-18 มี.ค. 57  งบประมาณ  78,750  บาท

60.  อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  43        (พ.ศ.2557)  ดำเนินการวันที่  11 ก.ย. 57  งบประมาณ  50,000  บาท

2.5  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

61.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจำปี  2557

ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการระหว่างวันที่  4-8 ส.ค. 57  งบประมาณ  150,000  บาท

62.  ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงและบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ดำเนินการระหว่างวันที่  4-5 ก.ย. 57  งบประมาณ  14,140  บาท

63.  โครงการเงินสำรองจ่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (งบกลาง)  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  135,262  บาท

2.6  แนวทางการรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด  และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

64. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (วันขึ้นปีใหม่)  ดำเนินการระหว่างวันที่  27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57  งบประมาณ  24,880  บาท

65.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (วันสงกรานต์)  ดำเนินการระหว่างวันที่  11 เม.ย. 57 - 17 เม.ย. 57  งบประมาณ  35,380  บาท

66.  โครงการครอบครัวสัมพันธ์  ดำเนินการวันที่  8 ส.ค. 57  งบประมาณ  15,550  บาท

2.7  แนวทางการรณรงค์  และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ประชาชน

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  42  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  15,430,296  บาท

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา  และวัฒนธรรม

3.1  แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

67.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน (รำโทน)

(แสดงในงานวันสงกรานต์ของ  อบต. และแสดงในงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี)  ดำเนินการระหว่างวันที่  10-12 เม.ย.57  งบประมาณ  41,000  บาท

68.  โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ  2557

(เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถธิดาพริก  รถบุปผชาติ  ค่าผลผลิตทางการเกษตร  และค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ)  ดำเนินการระหว่างวันที่  10-11 ธ.ค. 56  งบประมาณ  380,000 บาท

69.  โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ (การจัดงานวันท้องถิ่นไทย)  ดำเนินการวันที่  18 มี.ค. 57  งบประมาณ  68,010  บาท

70.  โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี  2557  ดำเนินการวันที่        15 พ.ย. 56  งบประมาณ  150,000  บาท

71.  โครงการงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2557  ดำเนินการวันที่  11 เม.ย. 57  งบประมาณ  50,000  บาท

72. อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสงโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  ประจำปี  2557  ดำเนินการวันที่ 12 เม.ย. 57  งบประมาณ  10,000  บาท

73.  อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง  ประจำปี  2557  ดำเนินการระหว่างวันที่  10-11 ธ.ค.56  งบประมาณ  30,000  บาท

3.2  แนวทางการเสริมสร้าง  ทำนุบำรุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

74.  อุดหนุนวัดบุละกอโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤคูร้อน และบวชศิลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. 57  งบประมาณ   50,000  บาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  8  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  779,010  บาท

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ

75.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557 อบรมและศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการระหว่างวันที่  13-17 ม.ค. 57  งบประมาณ  300,000  บาท

76.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน อบต.)  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  1,797,963  บาท

77.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประจำปี  2557  อบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการระหว่างวันที่  19-21 ก.พ.57  งบประมาณ  197,850  บาท

78.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ดำเนินการวันที่  20 ส.ค. 57  งบประมาณ  137,783  บาท

79.  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์  ไม่ได้ดำเนินการ

80.  เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้าง  และสมาชิก อบต. และสวัสดิการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)   ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  10,619,345  บาท

81.   ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  2,770  บาท

82.  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 -        30 ก.ย. 57  งบประมาณ  7,075  บาท

83.  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า  และพวงมาลา  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  2,000  บาท

84.  โครงการปรับปรุงห้องทำงานของส่วนโยธา ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล      ขามสะแกแสง  (ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทำงานส่วนโยธาและกั้นห้องทำงานหัวหน้าส่วนโยธา)  ดำเนินการระหว่างวันที่  23 พ.ค. 57 - 18 มิ.ย. 57  งบประมาณ  60,450  บาท

85.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  84,416  บาท

86.   โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน อบต.) ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57 งบประมาณ  195,584 บาท

87.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  212,550  บาท

88.  สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค. 56  งบประมาณ  164,280  บาท

89.  สมทบกองทุนประกันสังคม  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57งบประมาณ  109,713  บาท

90.  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.  ดำเนินการวันที่ 13 มิ.ย. 57  งบประมาณ  14,600  บาท

4.2  แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

91.  โครงการ  อบต. เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2557  ดำเนินการระหว่างวันที่  25 ก.พ. 57 - 7 มี.ค. 57  งบประมาณ  33,818  บาท

92.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2556 ของ อบต. ขามสะแกแสง  ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค. 57  งบประมาณ  59,400  บาท

93.  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดำเนินการระหว่างเดือน ก.ย. 57  งบประมาณ   18,500  บาท

94.  อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีพระราชพิธีและงานวันสำคัญ

(ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่  5  ธันวาคม  2556)  ดำเนินการวันที่  5 ธ.ค. 56  งบประมาณ  10,000  บาท

95.  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ในเขต อบต.ขามสะแกแสง  เพื่อจัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  26,700  บาท

4.3  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

96.  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร อบต. (การเลือกตั้งสมาชิสภา  อบต. ขามสะแกแสง  บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  เขตเลือกตั้งที่  3  (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 57 - 5 มี.ค. 57  งบประมาณ   100,000  บาท

4.4  แนวทางการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ตามแนวนโยบายของรัฐ

97.  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของ อบต.  ดำเนินการระหว่างวันที่  1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57  งบประมาณ  172,866  บาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  23  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  14,327,663  บาท

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

98.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ดำเนินการวันที่ 27 ก.ย.57 งบประมาณ 9,040 บาท

5.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม

-

5.3  แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง

-

5.4  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า  และร้านค้าชุมชน

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  9,040  บาท

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1  การสร้างจิตสำนึก  ตระหนัก  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

6.2  การบริหารจัดการ  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสียในชุมชน

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  โครงการที่ดำเนินการ  จำนวน  -  โครงการ

งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน  -  บาท

รวมทั้งหมด  (6  ยุทธศาสตร์)  จำนวน  98  โครงการ  เป็นเงิน  33,597,791  บาท

(ลงชื่อ)

(นางดอกไม้  พากลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง